## Slide 1
INDEPENDENT QA AUDIT
CircuitPython MIDI Chip Platform
Argitektuur · HIL · MIDI · Audio · Agile · Sekuriteit
4.6 / 10
Huidige produkvolwassenheid
Voorwaardelik voortgaan
Konsepbeeld · nie hardeware- of HIL-bewys nie

## Slide 2
Sterk bestuur, maar nog geen bewese sintetiseerder nie
Die dokumentasie is voor die produk; die volgende hek moet 'n hoorbare vertikale sny wees.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
02
4.6
/ 10
Tegniese volwassenheid
68 hosttoetse is groen. Geen synth core of audio-pad loop tans end-tot-end op die toestel nie.
UITSPRAAK: VOORWAARDELIK
Die gaping is nie swak kode nie. Dit is onvoltooide integrasie en te breë MVP-scope.
Chart: 
| Governance | Hostkomponente | HIL-bewys | Audio
Volwassenheid / 10 | 8.5 | 6.5 | 3 | 1

## Slide 3
Groen hostgedrag is nie dieselfde as 'n produkbewys nie
Die bewysketting stop tans voor die werklike toestel-runtime en klankuitset.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
03
1 · Spesifikasie
STERK
63 stories ADRs en rolle Duidelike beperkings Lesse geleer
2 · Hostkomponente
GEDEELTELIK
68 pytest-toetse MIDI-semantiek Poorte en routing Konfigurasie
3 · Toestel + audio
ONBEWYS
Manifest nie gesluit Geen runtime-lus Geen synth core Geen hoorbare audio
HUIDIGE GRENS

## Slide 4
Vier P0-gate blokkeer 'MVP gereed'
Hulle moet in volgorde opgelos word; nuwe horisontale funksies sal die risiko net verbreed.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
04
P0 · 01
Deploymanifes is oop
ports.py en core.py ontbreek, al word hulle deur ontplooide modules ingevoer.
P0 · 02
Device dependency ontbreek
adafruit_midi word ingevoer, maar geen bundle-manifes of skoon installasiebewys bestaan nie.
P0 · 03
Geen composition root
device/code.py diagnoseer net; USB → events → core → audio is nie saamgestel nie.
P0 · 04
MVP-scope is oorlaai
Web, BLE, DIN, multi-core, stereo en DSP kompeteer met die eerste hoorbare sny.

## Slide 5
Die HIL-pakket kan op 'n skoon toestel by invoer breek
Die huidige toetssuite bewys lêerkopie en hashes, nie afhanklikheidsgeslote uitvoering nie.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
05
MANIFES
ONTBREKENDE RANDE
SKOON TOESTEL
ImportError-risiko
configuration.py
midi_usb.py
ble_midi.py
routing.py
ports.py
core.py
CIRCUITPY

## Slide 6
Vyf P0-risiko's vereis eienaars en aanvaardingsbewys
Die volledige verslag bevat twintig risiko's; hierdie ses bepaal die korttermynpad.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
06
ID
RISIKO
PRIORITEIT
AANVAARDINGSBEWYS
QA-R01
Oop HIL-manifes
P0
Clean-device import
QA-R02
adafruit_midi nie ontplooibaar bewys
P0
Bundle-manifes + NoteOn
QA-R03
Geen end-tot-end runtime
P0
USB → hoorbare buffer
QA-R05
Geen huidige audio-uitset
P0
MAX98357-toon + meting
QA-R10
MAX98357 as line-out verwar
P0 veiligheid
Bedradingsrunbook
QA-R16
Ou Wi-Fi credential moontlik aktief
P0 mensaksie
Eienaar bevestig rotasie

## Slide 7
Herstel bewys, maak klank, maak dit dan musikaal
Hierdie volgorde beskerm die bestaande werk en keer dat web/BLE/multi-core die kernpad breek.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
07
0
Bewys herstel
Manifest Dependencies HIL-preflight
1
Hoorbare EAI
US-014 US-016 MAX98357
2
Musikale sny
D1 core USB NoteOn/Off Triad
3
Performance
Pitch bend CC1 Fishman
4
Releasebesluit
CI + metrics Scope split 1.x-plan
LATER: SN76489 · stereo · klok · BLE · web · DSP · SID/OPL · multi-core

## Slide 8
Copilot se rigting is nuttig; die volwassenheidstelling is nie
Die eksterne advies is onafhanklik teen die huidige commit, toetse en amptelike dokumentasie geverifieer.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
08
BEHOU
• Audio-first hek • Scope creep waarskuwing • SID later • Fishman-semantiek • Latency/stress
PAS AAN
• S3 is 'n kandidaat • Burn-in eers ná EAI • Ollama bly opsioneel • Safe boot per werklike HIL
VERWERP
• 8.4/10 volwassenheid • US-003/004 nog oop • HIL is reeds goed • PPTX-claim sonder artefak
Beginsel: advies word ingevoer; bewys word nooit uitgekontrakteer nie.

## Slide 9
Die volgende klein besluit bepaal die hele projekpad
Geen backlog of bronkode is deur hierdie oudit verander nie; Product Owner-goedkeuring bly die hek.
EXTERNAL QA | commit a4ba993 | 2026-07-15
09
EERS
Herstel MCP-US-051 / MCP-US-007
• Maak deploymanifes afhanklikheidsgesluit • Voeg adafruit_midi bundle-bewys by • Laat clean-device imports slaag
DAN
MCP-US-014 → MCP-US-016
• Blokgebaseerde AudioOutput-kontrak • Veilige mono MAX98357-toon • Meet frekwensie, heap en herstel
AANBEVELING
Voorwaardelik voortgaan · vries verdere scope tot die eerste hoorbare vertikale sny bewys is.
CHATOD-20260714-MCP-CP-MVP-001 / EXTERNAL-QA-AUDIT